SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

MARCO DE TRABAJO – SCRUM PROYECTO STOCK ZONA U

PRESENTADO POR:

FABIAN STIVEN CARDONA ARCHILA

DIEGO ALEJANDOR SILVA BECERRA

San José de Cúcuta

Noviembre 2025

Visión del producto a desarrollar.

Actualmente, la búsqueda de productos de tecnología y papelería dentro del inventario no resulta lo suficientemente ágil ni precisa para los empleados. Esto genera retrasos en las ventas, errores al consultar precios y dificultades para brindar una atención rápida y confiable a los clientes.

Con el fin de optimizar estos procesos, se plantea el desarrollo de un software moderno, intuitivo y eficiente que permita gestionar y localizar productos de forma inmediata. La visión de este sistema es convertirse en una herramienta útil, confiable y de fácil uso, diseñada para mejorar la productividad de los empleados, garantizar la exactitud de la información y agilizar la atención al cliente.

El objetivo final es implementar una solución tecnológica adaptable a cualquier negocio que maneje inventarios de productos variados, permitiendo realizar ventas de manera más rápida, organizada y efectiva.

ROLES SCRUM

| ROL | NOMBRE 7CARGO | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | ZONA U | Define los requisitos, prioriza el backlog y valida las entregas. |
| Scrum Master | DIEGO ALEJANDRO SILVA BECERRA | Supervisa la aplicación del marco Scrum y elimina obstáculos. |
| Equipo de Desarrollo | FABIAN STIVEN CARDONA ARCHILA / DIEGO ALEJANDRO SILVA BECERRA |  |

Product Backlog (Lista de Requisitos Principales)

. Sprint Planning (Planificación de Sprint)

Duración del Sprint: 5 Dias

Objetivo del Sprint: Desarrollar y probar los módulos base: usuarios, habitaciones y reservas.

Entregables: Módulo de login funcional, CRUD de habitaciones, registro de reservas y disponibilidad.

Product Backlog

| Prioridad | Tipo | Historia de Usuario | Clases Involucradas | Estimación (Puntos/Días) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Base | Como Usuario, quiero poder Iniciar Sesión para acceder al sistema. | Usuario | 3 |
| Alta | CRUD | Como Empleado, quiero registrar un nuevo Producto Tecnológico para mantener el inventario actualizado. | ProductoTecnologico, GestorStock | 5 |
| Alta | Mov. | Como Empleado, quiero registrar una ENTRADA de stock para contabilizar las nuevas compras de productos. | MovimientoStock, ProductoTecnologico | 8 |
| Media | Mov. | Como Empleado, quiero registrar una SALIDA de stock para registrar las ventas y envíos. | MovimientoStock, ProductoTecnologico | 8 |
| Media | Reporte | Como Empleado, quiero visualizar el listado de productos con su stock actual para saber qué hay en almacén. | ProductoTecnologico, GestorStock | 5 |
| Media | Alerta | Como Empleado, quiero recibir una alerta visual si el stock de un producto es menor al límite mínimo para pedir reposición. | ProductoTecnologico | 5 |
| Baja | Rol | Como Administrador Jefe, quiero crear y eliminar cuentas de Usuario (Empleado y Jefe) para gestionar el personal del sistema. | AdministradorJefe, Usuario | 8 |
| Baja | Reporte | Como Administrador Jefe, quiero generar un Reporte Completo de todos los movimientos (entradas/salidas) en un rango de fechas para la auditoría. | GestorStock, MovimientoStock | 10 |
| Baja | CRUD | Como Empleado, quiero poder modificar la información (nombre, precio, stock mínimo) de un producto existente para corregir errores. | ProductoTecnologico | 4 |

Sprint 1: Base y Registro de Productos (Días 1-5)

Objetivo del Sprint: Tener una aplicación funcional con login y la capacidad de registrar y ver el stock de productos.

| Item del Backlog | Tareas Técnicas Principales (Ejemplo) | Clases a Finalizar |
| --- | --- | --- |
| 1. Login de Usuario | 1. Implementar la clase Usuario y su lógica de iniciar_sesion(). 2. Crear una interfaz básica de login (consola/web/GUI). | Usuario |
| 2. Registrar Nuevo Producto | 1. Implementar la clase ProductoTecnologico con sus atributos. 2. Implementar GestorStock para añadir productos a la lista. 3. Crear interfaz para ingresar datos del producto. | ProductoTecnologico, GestorStock |
| 3. Ver Listado de Productos | 1. Implementar GestorStock.lista_productos. 2. Desarrollar la función mostrar_informacion() del producto. 3. Crear una vista que liste todos los productos y su stock. | ProductoTecnologico, GestorStock |

Sprint 2: Movimiento y Alertas (Días 6-10)

Objetivo del Sprint: Implementar la funcionalidad central del sistema: la gestión de entradas y salidas de stock, y activar las alertas críticas.

| Item del Backlog | Tareas Técnicas Principales (Ejemplo) | Clases a Finalizar |
| --- | --- | --- |
| 1. Registro de ENTRADA de Stock | 1. Implementar la clase MovimientoStock. 2. Desarrollar ProductoTecnologico.actualizar_stock(cantidad, TIPO_ENTRADA). 3. Implementar la función registrar_entrada_stock() del Empleado. | MovimientoStock, ProductoTecnologico |
| 2. Registro de SALIDA de Stock | 1. Reutilizar MovimientoStock y ProductoTecnologico.actualizar_stock con TIPO_SALIDA. 2. Implementar la función registrar_salida_stock() del Empleado. | MovimientoStock, ProductoTecnologico |
| 3. Alerta de Stock Mínimo | 1. Implementar la lógica esta_bajo_stock() en ProductoTecnologico. 2. Crear la función alertas_stock_minimo() en GestorStock y mostrarlo en la interfaz. | ProductoTecnologico |

Sprint 3: Administración y Auditoría (Días 11-15)

Objetivo del Sprint: Completar las funcionalidades de administración (roles) y el reporte de auditoría.

| Clase | Propiedades (Atributos) | Funcionalidad (Métodos) |
| --- | --- | --- |
| Usuario | id_usuario, nombre, apellido, email, contraseña | iniciar_sesion(), cerrar_sesion() |
| AdministradorJefe (Hereda de Usuario) | (Hereda las propiedades de Usuario), codigo_jefe | Todas las de Empleado + crear_usuario(), eliminar_usuario(), generar_reporte_completo(), ajustar_stock_manual() |
| Empleado (Hereda de Usuario) | (Hereda las propiedades de Usuario), area | buscar_producto(), registrar_entrada_stock(), registrar_salida_stock(), ver_niveles_stock() |

RESUMEN DEL FLUJO DE INTERACCIÓN

- Un AdministradorJefe o un Empleado usa el método iniciar_sesion().

- El programa carga el objeto de usuario y verifica sus permisos.

- Si es Empleado, puede llamar al GestorStock para usar registrar_entrada_stock() (lo que internamente llama a ProductoTecnologico.actualizar_stock() y crea un nuevo MovimientoStock).

- Si es AdministradorJefe, puede acceder a funcionalidades sensibles como ajustar_stock_manual() o crear_usuario().